Carta del Proyecto

- Nombre del Proyecto
  g2

- Descripción del proyecto
  Se requiere realizar un sistema que permita compartir información acerca del proceso de desarrollo de un sistema con la comunidad de internet. El sistema es una ídea propia que se desea compartir con la comunidad, para dar bases, consejos y experiencias vividas a lo largo del proyecto. Además de lo anterior, el sistema permitira exponer experiencias, referencias, buenas prácticas del desarrollo de software.

- Objetivo
  - Compartir conocimiento con la comunidad de internet.
  - Retroalimentar y ser retroalimentando.
  - Terminar un proyecto propio :D.

- Requisitos de Alto Nivel
  - Compartir experiencias, referencias y buenas prácticas del desarrollo de software.
  - Agregar un proyecto propio a mi portafolio.
  - Obtener experiencia en el desarrollo de un proyecto.

- Productos a Entregar
  - Documentación de los entregables
  - Código fuente

- Fases o Hitos
  En el proceso de desarrollo se utilizara la metodologia Extreme Programming(XP), la cual es una metodológia ágil que nos facilitara el desarrollo del sistema g2, ya que proporciona un conjunto de paquetes para llevar un control adecuado en nuestro desarrollo.
  Inicio
    1.1 Planeación del proyecto.
        1.2 Charter
        1.3 Historias de usuario (requerimientos del negocio).

2- Desarrollo
2.1 Iteración
2.1.1 Pequeña entrega.
2.1.2 Historia del usuario.
2.1.3 Pruebas de aceptación.
2.1.4 Plan de entrega.

Cierre
3.1 Entrega del producto
3.1.1 Manual de Usuario
3.1.2 Manual de Operación

- Supuestos
  - Concluir el proyecto en 2 meses aproximadamente.
  - El sistema estara disponible los 365 días del año.

Exclusiones

- Restricciones
  - Duración máxima de 2 meses

- Riesgos de Alto Nivel
  - No contar con el tiempo suficiente para realizar avances en el proyecto.
  - Dificultad para expresar la ídea de forma clara.
  - Muera en el intento :D.